大船渡市、陸前高田市、住田町

一般社団法人　東日本未来都市研究会

環境未来都市計画

～気仙広域環境未来都市～

大船渡市

陸前高田市

住田町

一般社団法人 東日本未来都市研究会

平成24年５月　計画策定

平成25年１月　計画改訂

平成25年７月　計画更新

目　　　　　次

はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・　　１

１．将来ビジョン

（１）目指すべき将来像							　　		・・・・・・・・ 　２

（２）目指すべき将来像に向けた課題・目標　　　				　　　　　　　　　　	・・・・・・・・ 　３

①課題・目標

②評価指標と数値目標

③取組方針

（３）価値創造									・・・・・・・・ 　８

２．取組内容

（１）５年間に実施する取組内容（概要）						・・・・・・・・　　９

（２）５年間に実施する取組内容表							・・・・・・・・ １０

（３）５年間に実施する取組のスケジュール						・・・・・・・・ １４

（４）直近１年間に実施する取組内容表						・・・・・・・・ １５

（５）直近１年間に実施する取組のスケジュール					・・・・・・・・ １８

３．取組の推進方策

（１）体制									・・・・・・・・ １９

（２）プロジェクトマネジメントの方法							・・・・・・・・ ２０

（３）都市間連携・ネットワークの活用方針						・・・・・・・・ ２１

はじめに（現状分析）

平成23年３月11日の東日本大震災により、岩手県気仙地域（岩手県大船渡市、陸前高田市、住田町）では、死者・行方不明者が地域全体で約2,200名に及ぶとともに、被災した市街地の面積は、陸前高田市が全体の約４割、同じく大船渡市が約３割という未曾有の災害を受けた。 当地域では、平成22年国勢調査の時点で、地域全体の65歳以上の人口が全体の32.9％と超高齢化社会に移行し、年々少子高齢化が進行していた。震災以降、長引く避難生活や産業活動の休止・停滞などにより人口の市外流出が進み、震災以前と比較して、平成24年２月１日現在では、地域全体で約4,700人の減少となるなど、人口減少が一段と進んでいる。 大船渡、陸前高田の両市においては、それぞれ平成23年10月と12月に策定した復興計画に基づき、平成24年度から各種復旧・復興事業が本格化している。 少子高齢化や人口減少の進行に一定の歯止めをかけ、持続可能な地域を創造するためには、被災された方々の新たな住環境の確保はもとより、早期に、震災以前の状態に産業を再生させるとともに、時代を見据えた新産業創出により雇用の場の確保を図っていかなければならない。 震災以降、当地域においては、長期にわたって大規模な停電が続き、地域において自ら電力を生み出し、安定的に供給できる環境づくりの必要性を痛感させられた。東京電力福島第一原子力発電所事故を機に、当地域でも、地球環境への負荷が少ない再生可能エネルギー導入への関心が高まっている。 このようなことから、当地域では、再生可能エネルギーを活用した地産地消型エネルギー社会の構築を復興の基盤とし、超高齢化社会に対応した住みよいまちづくり、エネルギー産業の集積などの新たな地域振興策を講じながら、創造的復興を果たしていきたいと考えている。 以下、環境、超高齢化、その他（産業）の３つの分野に関し、それらの取組方針に係る当地域の現状について述べる。 １ 環 境 当地域は総面積の約74％を森林面積が占めており、豊富な木材資源を背景に古くから林業が盛んである。中でも、町の総面積の約81％を森林で占める住田町は、その豊富な森林資源を活かし、「森林・林業日本一」のまちづくりに取り組んでいる。町内の木工団地では、岩手県内初の木質バイオマス発電所を整備し、木屑焚きボイラーの蒸気を活用して発電した電力を施設の一部で使用している。また、ペレットボイラー式の床暖房設備を設置した保育園などもある。 これに対し、大船渡、陸前高田の両市では、再生可能エネルギーへの関心が高いものの、それを活用した取組事例はみられない。 ２ 超高齢化対応 被災が甚大であった大船渡市と陸前高田市においては、まちの復興に向け、安全・安心な居住環境の確保をはじめ、誰もが住みやすい新たなまちづくりが求められており、住民との話し合いが各地で行われている。被災した住宅の高台移転と中心市街地の再開発が大きなテーマとなっている。 住宅の高台移転を希望する地域が多く、住民の合意形成に時間を要するところも少なくない状況である。また、背後に山が迫るリアス式特有の地形条件のため、高台に平地を確保するには相当量の造成が不可欠である。 住宅の高台移転では、地域コミュニティの維持に留意するとともに、必要な生活機能の確保や交通アクセスの整備など、高台地域の孤立化を防ぐ対策を同時に考えていかなければならない。 一方、被災した中心市街地の再開発にあたって、都市機能の複合化、集約化により、生活に必要な諸機能がコンパクトにまとまっているまちづくりを考える必要がある。 高台の住宅地や中心市街地、さらには市町間を結び、通勤・通学や買い物など交通弱者の移動手段として、公共交通は住民の貴重な足である。震災の影響により休止していた鉄道のうち、三陸鉄道南リアス線については、平成25年４月１日から一部区間（盛～吉浜間）の運行を開始し、平成26年4月1日には全線供用開始が見込まれている。また、不通になっていたＪＲ大船渡線盛駅～気仙沼駅間については、仮復旧としてBRTが平成25年３月２日から運行を開始している。 現在、大船渡、陸前高田の両市において、鉄道ダイヤやバス路線の見直しを行いながら、住民の移動手段の確保に努めている。 ３ その他（産業） 当地域においては、豊かな地域資源を活用し、古くから農林水産業やセメント製造業、木材加工業が盛んであった。震災後、津波被害で生産を停止していた太平洋セメント㈱大船渡工場が平成23年６月に震災によるがれき処理を開始。11月には、がれきをセメント生産の燃・原料として活用しながら、セメントの生産を再開した。 水産業について、大船渡市では、主要な水産加工会社が事業を再開するとともに、陸前高田市では、震災後に立地した水産加工業者を核に、県内外から水産加工関連業者が集積する水産加工団地の形成の動きが見られる。 また、陸前高田市では、新たに弁当宅配の注文受付を担うコールセンターが立地し、新たな雇用の受皿となっているほか、水耕栽培による「植物工場」を展開する企業が決定し、平成24年8月から本格稼動するなど、徐々にではあるが、産業の再興に向けた動きが出てきている。

１．将来ビジョン

（１） 目指すべき将来像

・ 東日本大震災により、太平洋に面する大船渡市と陸前高田市が未曾有の大災害に見舞われたが、数々のプロジェクトの推進、プロジェクト間の有機的な連携により、環境・社会・経済の３つの側面の価値を相乗的に創出しながら、被災地の創造的復興の先導的な役割を担う、世界に誇れる環境未来都市を目指す。 ・ 地域に安定的に電力を供給し、住民が安心安全に暮らせる社会を実現するため、蓄電システム付メガソーラー発電所を建設、公共施設のスマート化を推進し、地産地消型・分散型エネルギー社会を構築する。 ・ 医療・介護・福祉、商業、観光、さらには交通や地域エネルギーなど、暮らしに必要な都市機能が集約されたコンパクトシティの整備、高台の集落間と中心市街地を結ぶ交通システムの導入など、超高齢化社会に対応した誰もが暮らしやすいまちを目指す。 ・ 産業分野への先端技術の導入、安定的かつ効率的な電気エネルギーや豊かな地域資源を活用した農林水産業の振興、環境・エネルギー関連産業の誘致など、2市1町それぞれの特徴を活かし、かつ複合的に連携を図りながら、活力ある持続可能な地域社会を築く。

（２） 目指すべき将来像に向けた課題・目標

- 課題・目標

ア 環境 （低炭素・省エネルギー） ・メガソーラー発電所の建設による地産地消型又は分散型エネルギー生産・貯蔵・消費のモデル都市を創造する。 ・原子力及び化石燃料に依存したエネルギー消費から脱却すべく、再生可能エネルギーと蓄電技術を導入したモデルを構築する。 ・再生可能エネルギーの効率的な活用を念頭に置いたスマート施設を構築し、地域全体の省エネルギー化を進める。 ・防災都市にふさわしい電気エネルギーシステムを構築する。 ・地域に分散した発電システムが集中型のメガソーラーシステムと結合することによって、非常に効率的な発電コストと安定した電力供給を可能とする。 ・系統電力と蓄電池付メガソーラー電力との効率的な連携システムをつくる。 - ・新設する学校などの公共施設は低炭素施設とし、防災及びコミュニティの拠点とするとともに、エネルギーコストの削減を図る。 - ・分散的なスマートシステムを設計し、世界中に広めるとともに、地域の環境に対する新しい意識とそのコミュニティを創出す - る。 ・エネルギーコストの削減、環境に配慮した住宅の設計を行う。 イ 超高齢化対応 （地域の福祉・介護） ・コンパクトシティの整備 商業施設・公共施設などがコンパクトに集積し、移動しやすく高齢者など交通弱者にやさしい中心市街地を整備する。 商業施設、公共施設、集落間の交通システムを効率化することにより、地域の交流人口を増加させ、地域経済を活性化する。 ・高齢者など交通弱者にやさしい交通環境と先進移動手段の整備 高齢者など交通弱者の移動コストを最小化するまちづくりを行う。 高齢者など交通弱者の社会進出や福祉・介護を支える利便性が高いまちを整備する。 - 環境負荷が少なくかつ利便性の高い交通システムを実現する。また、地域ＩＣＴシステムにより防災機能、交通インフラ、医療・介護インフラの連携の高度化を図る。 ・高齢者生活拠点の防災強化 高齢者が災害時に大きな被害を受けることがないよう、生活拠点の防災強化を進める。 ・医療・福祉・介護の先進モデルの創出 先進的に福祉・介護に取り組んできた歴史と積雪が少なく晴天が多い気候を活かし、東北を代表する福祉・介護モデルを実現する。 先進的な医療・介護システムの構築と医療・介護の一体化を実現する。 コミュニティを尊重しつつ、高齢者が社会的な生活を営み続けられるシステムの設計と構築を行う。 ・農業の復興を含めた高齢者の雇用創出 植物工場などに先端技術を活用し、高齢者が生き生きと働き、社会に貢献できる雇用機会の創出を図る。 （子育て・教育） ・若者が働き、子どもを産み育てられるまちづくり 少子化と18歳～25歳層の流出という問題に対し、企業誘致などによる雇用の場の確保、女性が安心して子どもを産み、育てることができる環境づくりなど総合的な対策を検討し、実施する。 ウ その他 （産業） ・再生可能エネルギー関連産業の振興 大規模定置型蓄電池の生産工場を誘致し、再生可能エネルギー関連産業の拠点を構築する。 先端的な研究や事例を活用したまちづくりを進めることによりエネルギー関連企業の誘致の可能性を高める。 ・先端技術及びノウハウを活用した農業、水産業、林業の振興 電力を多く使用する植物工場や水産加工場などのエネルギーを自然エネルギー活用型、かつＩＣＴを活用して省エネルギー化することで、環境負荷の低い地場産業のインフラを構築し、持続可能性と競争性の高い産業構築を支援する。 低コストで良質なエネルギーを活用することにより地場産業の競争力を上げる。 一次産業、二次産業におけるエネルギーコストの削減と低炭素化を実現する。 木造住宅、木質バイオマス、木質ペレットなど、豊富な森林資源を活かした産業の振興を図る。 ・豊富な森林資源を活かした生態系に配慮したまちづくり 豊富な森林資源とそれらが支える美しい川と海の水産資源を活かした産業の育成とまちづくりを行う。

- 評価指標と数値目標

ア 環 境 評価指標－１：地域の再生可能エネルギーの自給率 数値目標－１：再生可能エネルギーによる発電施設に利用可能な面積を調査検討し、土地利用計画との調整を図りながら、地域内電力需要の30％を目標として、最適な規模を設定する。 公共 評価指標－２：再生可能エネルギーによるモデル都市としての世界的認知 数値目標－２：平成28年度までにモデル都市として世界のメディアに掲載される。 イ 超高齢化対応 評価指標－１：コンパクトシティモデルの整備 数値目標－１：１地区（大船渡駅周辺地区） 各種復興事業と調整を図りながら、住居や介護・リハビリなどの福祉施設やコミュニティ施設、店舗、公共施設などが集約され、効率的に配置されたコンパクトシティの整備に着手する。 評価指標－２：高齢者など交通弱者向け移動手段の整備 数値目標－２：１地区（大船渡駅周辺地区） コンパクトシティ整備に合わせ、バリアフリーゾーンの整備、コミュニティバスなどの導入など、高齢者などの交通弱者が安心して生活できるような交通環境の整備に着手する。 評価指標－３：高齢者生活拠点の防災強化 数値目標－３：平成28年度までに高齢者賃貸住宅、老人保健施設、特別養護老人ホーム、グループホームなどの高齢者の生活拠点となる施設において、今回と同規模の津波が来襲した場合には、二度と被害者を出さないよう、高台地区への移転又は避難経路の整備や定期的な避難訓練の実施を100％とする。 評価指標－４：医療・福祉・介護の先進モデルの創出 数値目標－４：平成28年度までに地域の施設入所待機者をゼロとする。 地域医療データベースを構築し、モデル運用を図る。 ウ その他―１ 評価指標－１：再生可能エネルギー関連産業の振興 数値目標－１：大規模定置型蓄電池生産企業を誘致する。 再生可能エネルギー関連産業の集積を図る。 エ その他―２ 評価指標－１：自然エネルギーを活用した農業振興 数値目標－１：自然エネルギーを活用した植物工場を整備する。 評価指標－２：水産業のインフラのスマート化 数値目標－２：水産加工場への再生可能エネルギー発電による電力供給と最新のエネルギーマネジメントシステムの導入を図る。 オ その他―３ 評価指標－１：気仙環境共生型木造復興住宅生産・供給体制の確立 数値目標－１：平成24年度中に林業や建築関係、行政など関係機関・団体による気仙環境共生型木造復興住宅の生産・ 供給に係る推進組織を設置する。 気仙環境共生型木造復興住宅の普及・拡大を図る。

- 取組方針

ア 環境 （低炭素・省エネルギー） ・再生可能エネルギーによる電力の安定供給を図るため、大規模定置型蓄電池を付帯したメガソーラー発電所を建設する。 ・系統電力の発達している日本の電気インフラを活かし、最もふさわしいハイブリッド（従来電力供給＋自然エネルギー発電）・エネルギーシステムを構築する。 ・製造業における工場のスマート化、電気自動車などの低炭素移動手段の整備、家庭・大規模施設へのスマートメーターの導入と、それらを統轄するスマートグリッドを構築し、自然エネルギー利用の効率化を図るとともに、地域全体の電力及び化石燃料の消費を削減する。 イ 超高齢化対応 （地域の福祉・介護） ・日常生活に不可欠な都市機能を集約した、高齢者に優しいコンパクトシティを整備する。 ・被災した中心市街地の整備に合わせて、高台集落の間、また、中心市街地から高台集落との間をコミュニティバスなどで結び、通勤や通学、通院、買い物など、高齢者や児童生徒など交通弱者の交通の足を確保するとともに、集落間の連結を強化する。 ・超高齢化社会に対応し、２市１町間の連携を図りながら、医療・介護・保健・福祉の先進的連携モデルを構築する。 ・再生可能エネルギーを活用した先進的な植物工場の整備などにより、高齢者の就労機会を創出し、高齢者参画型のまちづくりを推進する。 （子育て・教育） ・通学の足となる公共交通の確保をはじめ、大震災後、一時的に、神奈川県相模原市に移った北里大学海洋生命科学部三陸キャンパスの早期再開、その他高等教育機関（医療・福祉関係など）の誘致を推進する。 ・放課後児童クラブや地域子育て支援センターの充実、病後児保育、乳幼児保育、各種健康診査、医療費助成など、子育てに係る諸事業を推進する。 ウ その他 （産業） ・定置型蓄電池生産工場の建設など再生可能エネルギー産業の振興地域とする。 ・植物工場にソーラーパネルや風力発電機、蓄電池などを設置し、最適化することにより、自然エネルギー活用型・低環境負荷型で、競争力のある農作物を作るための研究と現地への導入の支援を行う。また、直流電源の利用法も開発する。 ・製氷機と大型冷蔵庫に係る施設にソーラーパネルや風力発電機、蓄電池などを設置し、需要の平準化と効率性の最適化を図る技術を研究するとともに、現地への導入の支援を行う。 ・第一次産品を出荷するための物流インフラをスマート化する。 ・木造住宅活用型のまちづくり、木質バイオマスを活用した産業の構築、木質ペレットストーブの普及など、森林資源の活用の方向性について検討し、適宜実践する。

（３） 価値創造

超高齢化社会に対応し、地域の持続的発展を支える産業の振興や、魅力的で誰もが暮らしやすいまちづくりが求められている。 グローバル社会の進展、住民生活や経済圏の拡大に伴い、これからのまちづくりは、行政区域を越えた取り組みが不可避である。 このことから、気仙広域環境未来都市の推進にあたり、気仙地域の２市１町と、国内有数の企業約20社が参加している一般社団法人東日本未来都市研究会とで、産学官連携のコンソーシアムである「気仙広域環境未来都市推進共同事業体」を組成した。 まちづくりの主役はその地域である。当地域における環境未来都市の構築は、被災からの復興と並行して行うものであり、ことさら住民の地域への愛情と復興への熱意を活かすことが重要になる。 ２市１町の行政機関、地域の事業所・事業団体（商工会議所、農協、漁協など）との強い連携を持ちながら進めることを前提とし、単なる新しい技術やコンセプトの実験場にするのではなく、目の前の復興のためのネットワーク作りやマンパワーの不足を避けるために、豊富な実績を有する東日本未来都市研究会の企業などの知見、英知を結集し、地域の独自性と活力を活かしたまちづくりを行いながら、環境未来都市の目的である環境・社会・経済の３つの価値を総合的に創造していく。 併せて、本プロジェクトを通して、まちづくりの主役となる２市１町の行政機関の職員や意欲的な住民の中から、総合的な価値創造を行うことのできる人材を育成する。

２．取組内容

（１） ５年間に実施する取組内容（概要） ① 環 境 ＜蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設＞ ・小規模都市における部分的な地産地消型エネルギーシステムを地域分散型のソーラー発電と大規模蓄電池及び蓄電システムによって実現する。 ＜既存電力と再生可能エネルギーのハイブリッド・エネルギーシステムの構築＞ ・電力事業者と密接に連携を図り、既存の発電と再生可能エネルギー発電によるハイブリッド（既存の発電がある場合の自然エネルギー利用システム）・エネルギー供給システムを構築する。 ＜自然エネルギー活用型スマート施設の構築＞ ・公共施設に太陽光発電池と蓄電池を設置し、自然エネルギーを活用する形での施設全体のエネルギー消費を最適化するとともに防災機能の強化を図る。 ・電気自動車の普及も含め、まちの省エネルギー化・低炭素化を進める。 ② 超高齢化社会 ＜コンパクトシティの整備＞ ・被災した中心市街地の整備にあたり、開発コストと環境負荷の軽減を図るため、都市機能の集約化や効率的な施設配置を図る。 ・電気自動車などを用いたコミュニティバスの整備、そのインフラ整備などの設計を行う。また、ＩＣＴによる地域防災、医療・介護と交通システムの設計を行う。 ・分散的に整備された地区へのオンデマンド等の生活に根ざしたコミュニティバスの導入を図る。 ＜医療・福祉・介護の先進モデルの構築＞ ・先進的な医療・介護システムの構築と医療・介護の一体化を実現する。 ③ その他 ＜定置型蓄電池工場誘致等による新産業の振興＞ ・今後、世界的に高い需要が見込まれている定置型蓄電池（リチウムイオン電池）の生産工場や環境関連産業の誘致、振興を図る。 ＜先端技術及びノウハウを活用した水産業、農業、林業の振興＞ ・地場産業の復興を促進するため、先端技術などのハード面にとどまらず、ブランディングやマーケティングなどのソフト面の支援を行う。 ＜地場の産業を活性化する木造環境性能住宅団地の開発＞ ・高い断熱性、気密性を持ち、太陽電池、蓄電池利用などを備えた環境性能の高いゼロエネルギー住宅について、岩手県産の木材を最大限に利用し、地元工務店による戸建及び集合住宅の団地開発を行い、環境性能住宅のプロトタイプをつくる。また、木質バイオマスを活用した地域冷暖房システムの住宅団地への導入を検討する。以下のプロセスにて推進していく。 ○ 地元の林業及び工務店との環境性能住宅に適する住宅建材の開発 ○ 開発メリット（景観形成など）、コストメリットを明確にした環境性能住宅による団地開発プログラムの開発 ○ 地場の林業及び建設業を活性化させる事業としてのモデル化（環境性能住宅の仕様定義、環境性能住宅への補助金の仕組み、コンストラクションマネジメントの仕組み）

（２）５年間に実施する取組内容表

| - 取 組 の 内 容 | - 対応する課題・目標 | - 対応する評価指標と - ５年間で達成する目標 | - 主 体 - エリア - 時 期 | - 事業費・事業規模 - （うち想定している - 国費負担額） | - 活用する国の制度及び - 今後活用を検討する国の制度 | - 地域の責任ある関与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設 - 小規模都市における部分的な地産地消型エネルギーシステムを地域分散型のソーラー発電と大規模蓄電池及び蓄電システムによって実現する。 | ○環 境 （低炭素・省エネルギー） ・メガソーラー発電所の建設による地産地消型又は分散型エネルギー生産・貯蔵・消費のモデル都市を創造する。 ・原子力及び化石燃料に依存したエネルギー消費から脱却すべく、再生可能エネルギーと蓄電技術を導入したモデルを構築する。 | - ○環 境 - （再生可能エネルギー自給率） - ・津波による浸水域を中心に再生可能エネルギーによる発電施設に利用可能な面積を調査検討し、土地利用計画との調整を図りながら、地域内電力需要の30％をまかなうことを目標とする。最適な規模を設定する。 - （モデル都市として世界的認知） - ・平成28年度までにモデル都市として世界のメディアに掲載される。 | - ・メガソーラー発電所運営体（新設を想定） - ・気仙地域 - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成26年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業（環境省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | - 検討中 |
| ○既存電力と再生可能エネルギーのハイブリッド・エネルギーシステムの構築 電力事業者と密接に連携を図り、既存の電力と再生可能エネルギー発電による地産地消型のハイブリッド・エネルギー供給システムを構築する。 | - ○環 境 - （低炭素・省エネルギー） ・防災都市にふさわしい電気エネルギーシステムを構築する。 ・地域に分散した発電システムが集中型のメガソーラーシステムと結合することによって、非常に効率的な発電コストと安定した電力供給を可能とする。 ・系統電力とメガソーラー電力との効率的な連携システムをつくる。 | - ○環 境 - （再生可能エネルギー自給率） - ・津波による浸水域を中心に再生可能エネルギーによる発電施設に利用可能な面積を調査検討し、土地利用計画との調整を図りながら、地域内電力需要の30％をまかなうことを目標として、最適な規模を設定する。 （公共施設の電力貯蔵能力） - ・コンパクトシティに系統電力と近接地のメガソーラー発電所の両方から給電するとともに蓄電施設も併設するマイクログリッドを実装する。 - （モデル都市として世界的認知） - ・平成28年度までにモデル都市として世界のメディアに掲載される。 | - ・電力事業者及び民間事業者 - ・気仙地域 - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成26年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業（環境省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | - 検討中 |
| ○自然エネルギー活用型スマート施設の構築 ・新たに建設する学校などの公共施設に、太陽光発電、蓄電池、バイオマス発電を導入したスマート化などの概念設計を行う。 ・太陽電池と二次電池を導入したスマートハウスの普及のためのスマートハウス仕様設計と経済効果の評価を行う。 | - ○環 境 - （低炭素・省エネルギー） - ・新設する学校などの公共施設は低炭素施設とし、防災及びコミュニティの拠点とするとともに、エネルギーコストの削減を図る。 - ・分散的なスマートシステムを設計し、世界中に広めるとともに、地域の環境に対する新しい意識とそのコミュニティを創出する。 | - ○環 境 （地域の再生可能エネルギーの自給率） - 目標値：自然エネルギー発電量の最大日量の30％程度を蓄電した防災拠点を整備する。 - （モデル都市として世界的認知） - ・平成28年度までにモデル都市として世界のメディアに掲載される。 | - ・２市１町、電池メーカーなど民間事業者 - ・気仙地域 - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【活用する制度】 ・再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業（環境省）（平成23年度～平成27年度） 【今後活用を検討する制度】 ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成26年度～） ・次世代エネルギー技術実証事業（経済産業省）（平成26年度～） ・スマートコミュニティ構想普及支援事業（経済産業省）（平成26年度～） ・地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業（環境省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | - 検討中 |
| ○コンパクトシティの整備 （1）都市機能を集約したコンパクト中心市街地の整備 被災した中心市街地の整備にあたり、開発コストと環境負荷の軽減を図るため、都市機能の集約化や効率的な施設配置を図る。 （2）中心市街地に対する周辺地区（高台移転集落含む）の環境未来都市の推進 電気自動車などを用いたコミュニティバスの整備、そのインフラ整備などの設計を行う。また、ＩＣＴによる地域防災、医療・介護と交通システムの設計を行う。 （3）コミュニティバス交通ネットワークの構築 ・分散的に整備された地区へのオンデマンド等の生活に根ざしたコミュニティバスの導入を図る。 | ○超高齢化対応 （地域の福祉・介護） ・商業施設、公共施設、集落間の交通システムを効率化することにより、交流人口を増加させ、地域経済を活性化する。 - ・環境負荷が少なく利便性の高い交通システムを実現する。また、地域ＩＣＴシステムにより防災機能、交通インフラ、医療・介護インフラの連携の高度化を図る。 ・高齢者の移動コストを最小化するまちづくりを行い、高齢者の社会参加を促進する。 | - ○超高齢化対応 - （コンパクトシティの整備） ・各種復興事業と調整を図りながら、住居や介護・リハビリなどの福祉施設やコミュニティ施設、店舗、公共施設などが集約され、効率的に配置されたコンパクトシティの整備に着手する。 （高齢者など交通弱者向け移動手段の整備） ・コンパクトシティ整備に合わせ、バリアフリーゾーンの整備、コミュニティバスなどの導入など、高齢者などの交通弱者が安心して生活できるような交通環境の整備に着手する。 | - ・大船渡市、陸前高田市、交通及び民間事業者など - ・大船渡市、陸前高田市 - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【活用する制度】 ・効果促進事業：被災者へのコミュニティバス運行支援事業（復興庁）（平成25年度～） 【今後活用を検討する制度】 ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成26年度～） ・効果促進事業：産業誘致・振興に向けた調査事業（復興庁）（平成25年度） ・市街地再開発事業、優良建築物等整備事業等の面的開発事業制度（国土交通省）（平成25年度～） ・都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく支援（国土交通省）（平成25年度～） ・経済成長に資する情報通信技術の研究開発・利活用促進(安全・快適で環境にやさしい新たな街づくりの実現のための環境整備) （総務省）（平成25年度～） ・先導的都市環境形成促進事業（国土交通省）（平成26年度～） ・エネルギー面的利用推進事業（国土交通省）（平成26年度～） ・高齢者等居住安定化推進事業（国土交通省）（平成26年度～） ・地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の加速度的普及促進（国土交通省）（平成26年度～） ・地域特性と考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | - 検討中 |
| ○医療・福祉・介護の先進モデルの構築 ・在宅の生活を支える、訪問医療・介護・リハビリ、リハビリテーション病棟、診療所が連携した医療モデルの設計 ・先進的なICT技術を活用した医療・福祉情報ネットワークの設計（遠隔診療、クラウドカルテ、病院業務自動化の推進など） ・国内外の先進的な医療・福祉の取り組みの調査と評価、及び当地域への応用可能性の検討 | - ○超高齢化対応 - （地域の福祉・介護） - ・高齢者が災害時に大きな被害を受けることのないよう、生活拠点の防災強化を進める。 - ・先進的な医療・介護システムの構築と医療・介護の一体化を実現する ・先進的に福祉・介護に取り組んできた歴史と、積雪が少なく晴天が多い気候を活かし、東北を代表する福祉・介護モデルを実現する。 | ○超高齢化対応 （高齢者生活拠点の防災強化） ・平成28年度までに高齢者の生活拠点となる施設において、人的被害を出さないため、高台地区への移転又は避難経路の整備や定期的な避難訓練の実施を100％とする。 （医療・福祉・介護の先進モデルの創出） ・平成28年度までに地域の施設入居待機者をゼロとする。 ・地域医療データベースを構築し、モデル運用を図る。 | - ・２市１町、地域医療・福祉関係事業者など - ・気仙地域 - ・23年度（概念設計） - ・24年度（地域医療・福祉関係者の組織形成、基本設計） - ・25年度（システム構築） - ・26年度（モデル化） - ・27年度（地域のブランド化） - ・28年度（地域のブランド化） | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成26年度～） ・東日本大震災復興対策「被災地域情報化推進事業」（総務省）（平成25年度〜） ・東日本大震災復興対策「介護基盤復興まちづくり整備事業」（厚生労働省）（平成25年度〜） ・復興特区法における地域からの新たな特例の追加 | - 【既存】 - ・雇用拡大奨励制度 |
| ○定置型蓄電池工場誘致等による新産業の振興 ・今後、世界的に高い需要が見込まれている定置型蓄電池（リチウムイオン電池）の生産工場や環境関連産業の誘致、振興を図る。 | ○その他 （産 業） ・大規模定置型蓄電池の生産工場を誘致し、再生可能エネルギー関連産業の拠点を構築する。 | ○その他 - （再生可能エネルギー関連産業の振興） 大規模定置型蓄電池生産企業を誘致する。 再生可能エネルギー関連産業の集積を図る。 | - ・大規模ソーラー発電事業者等環境関連産業事業者 - ・大船渡市、陸前高田市 - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・成長産業・企業立地促進等事業費補助金（経済産業省）（平成26年度～） | - 検討中 |
| ○先端技術及びノウハウを活用した水産業、農業、林業の振興 ・電力を多く使用する植物工場や水産加工場などのエネルギーを自然エネルギー活用型かつＩＣＴを活用して省エネルギー化することで、環境負荷の低い地場産業のインフラを構築し、持続可能性と競争性の高い産業構築を支援できるエネルギーマネージメントモデルを構築する。 ・地場産業の復興を促進するため、先端技術などのハード面にとどまらず、ブランディングやマーケティングなどのソフト面の支援を行う。 | ○超高齢化対応 （地域の福祉・介護） ・植物工場などに先端技術を活用し、高齢者が生き生きと働き社会に貢献できる雇用機会の創出を図る。 ○その他 （産 業） ・電力を多く使用する植物工場や水産加工場などのエネルギーを自然エネルギー活用型、かつＩＣＴを活用して省エネルギー化することで、環境負荷の低い地場産業のインフラを構築し、持続可能性と競争性の高い産業の構築を支援する。 ・一次産業や二次産業におけるエネルギーコストの削減と低炭素化を実現する。 | ○超高齢化対応 ○その他 （自然エネルギーを活用した農業振興） ・自然エネルギーを活用した植物工場を設置する。 （水産業のインフラのスマート化） ・水産加工場への再生可能エネルギー発電による電力供給と最新のエネルギーマネジメントシステムの導入を図る。 | - ・水産関連事業者、農業関連事業者、林業関連事業者、その他民間事業者 - ・気仙地域（農林業）、大船渡市・陸前高田市（漁業） - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成26年度～） ・先端農業産業化システム実証事業費（経済産業省・平成26年度） ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成25年度） ・緑と水の環境技術革命プロジェクト事業（平成26年度～） ・産地活性化総合対策事業のうち農畜産業機械等リース支援事業(施設園芸省エネ設備導入型) （農林水産省）（平成25年度～） ・災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業（環境省）（平成26年度～） ・災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推進事業（国土交通省連携）（平成26年度～） ・省エネ型ノンフロン整備促進事業（環境省）（平成25年度～） | - 【既存】 - ・企業立地優遇制度 - ・中小企業資金融資あっせん制度 - ・雇用拡大奨励制度 |
| ○地場の産業を活性化する木造環境性能住宅団地の開発 ・高い断熱性、気密性を持ち、太陽電池、蓄電池利用などを備えた環境性能の高いゼロエネルギー住宅について、岩手県産の木材を最大限に利用し、地元工務店による戸建及び集合住宅の団地開発を行い、環境性能住宅のプロトタイプをつくる。 ・木質バイオマスを活用した地域冷暖房システムを住宅団地への導入を検討する。 | - ○その他 - （産 業） ・木造住宅、木質バイオマス、木質ペレットなど、豊富な森林資源を活かした産業の振興を図る。 | - ○その他 （気仙環境共生型木造復興住宅生産・供給体制の確立） ・平成24年度中に林業や建築関係、行政など関係機関・団体による気仙環境共生型木造復興住宅の生産・ 供給に係る推進組織を設置する。 - ・気仙環境共生型木造復興住宅の普及・拡大を図る。 | - ・森林組合及び関連事業者、建設関連事業者 - ・気仙地域 - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・住宅市場技術基盤強化推進事業（木造住宅・木造建築物の性能及び生産性向上等のための調査検討・普及事業のうち総合的な地域住宅生産体制の強化に関する方策の調査・検討等）（国土交通省）（平成25年度） ・環境未来都市先導的モデル事業費補助金（内閣府）（平成26年度～） ・緑と水の環境技術革命プロジェクト事業（平成26年度～） ・環境・ストック活用推進事業（国土交通省）（平成25年度～） ・地域における木造住宅生産体制強化事業（地域型住宅ブランド化事業、木造建築技術先導事業）（国土交通省）（平成26年度～） | - 【既存】 - ・企業立地優遇制度 - ・中小企業資金融資あっせん制度 - ・雇用拡大奨励制度 |

対応する課題・目標に関しては、取組に対応する１－（２）－①記載の課題・目標について記載する。

※対応する評価指標と目標に関しては、１－（２）－②記載の評価指標と５年間の目標を記載する。

※実施主体・エリア・時期については取組を実施する者、エリア、時期について記載する。

※事業費、事業規模については5年間の取組にかかる総事業費・規模及び国費負担額（予定額含む）を記載する。

※活用する国の制度及び今後活用を検討する国の制度に関しては、既存の制度を記載する。（総合特区制度、構造改革特区制度、関係府省庁の制度等）。また、その制度の活用に関して制度所管省庁と調整が行われているものについては【活用する制度】として記載し、今後活用を検討するものについては、【今後活用を検討する制度】として記載する。

※地域の責任ある関与に関しては、地域独自の税制・財政・金融上の支援措置、地方公共団体の権限の範囲内での規制の緩和や地域独自のルールの設定等について、既存、予定の区分が分かるように記載する。

※関係府省庁からの意見への対応状況は関係府省庁からの意見に対する対応表に記載する。

（３）５年間に実施する取組のスケジュール

| 取 組 内 容 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設 | 第１期基本設計 | 第１期 建設工事 第２期基本調査 | 第１期建設工事 第２期基本設計 | 第１期稼動開始 第2期建設工事 | 第２期稼動開始 |
| 既存電力と再生可能エネルギーのハイブリッド・エネルギーシステムの構築 | 概念設計 | 第１期基本設計・詳細設計 | 第１期工事 | 第１期稼動開始 |  |
| 自然エネルギー活用型スマート施設の構築 | 概念設計 第１期設置 基本設計 第２期計画 | 第２期計画 | 第２期設置 第３期計画 | 第３期設置 第４期計画 | 第４期設置 |
| コンパクトシティの整備 | 概念設計 | 基本計画 基本設計・実施設計 | 第１期建設 | 第2期建設 | 第１期稼動開始 |
| 医療・福祉・介護の先進モデルの構築 | 基本設計 | システム構築とテスト導入 | 導入拠点の展開とまちづくりの連携 モデル化と他地域への輸出の検討 | 地域のブランド化 他地域住民の受け入れ準備 | 地域のブランド化 |
| 定置型蓄電池工場誘致等による新産業の振興 | スキーム検討 関係者調整 | スキーム検討 関係者調整 | 事業計画策定 工場建設 小規模生産 | 第１期稼働開始 | 第２期稼動開始 |
| 先端技術及びノウハウを活用した水産業、農業、林業の振興 | 概念設計 | 基本設計 | 第１期プロジェクト | 第２期プロジェクト | 第３期プロジェクト |
| 地場の産業を活性化する木造環境性能住宅団地の開発 | 概念設計、基本設計 モデル住宅の設計 | 第１期プロジェクト | 第２期プロジェクト | 第３期プロジェクト | 第４期プロジェクト |

※複数の取組間の連携も記載する。

（４）　直近１年間に実施する取組内容表（規制の特例措置を含む。再掲可）

| - 取 組 の 内 容 | - 対応する課題・目標 | - 対応する評価指標と - 直近1年間の目標 | - 主 体 - エリア - 時 期 | - 事業費・事業規模 - （うち想定している国費負担額） | - 活用する国の制度及び今後 - 活用を検討する国の制度 | - 地域の責任ある関与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設 ・概要設計と基本設計 - ・設置可能地調査、電力事業者との系統連系方法、技術、設計検討 - ・気象条件の統計的調査と太陽光発電の効率性の評価 - ・システム構成と機器の選定を含んだ概略システム設計 | ○環 境 （低炭素・省エネルギー） ・メガソーラー発電所の建設による地産地消型又は分散型エネルギー生産・貯蔵・消費のモデル都市を創造する。 ・原子力及び化石燃料に依存したエネルギー消費から脱却すべく、再生可能エネルギーと蓄電技術を導入したモデルを構築する。 | - ○環 境 - （再生可能エネルギーの自給率） - ・第１期着工 - ・第２期基本調査 - （再生可能エネルギーによるモデル都市として世界的認知） - ・メディアへのアプローチ | - ・メガソーラー発電所運営体（新設を想定） - ・気仙地域 - ・23〜25年度（概念設計と基本設計） - ・25〜28年度（建設と稼働） | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業（環境省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | - 検討中 |
| ○既存電力と再生可能エネルギーのハイブリッド・エネルギーシステムの構築 ・概要設計と基本設計 ・自然エネルギー発電と蓄電池とバイオマス発電の導入量、自然エネルギー発電所の設置位置や規模を系統的に変化させて多様な分散型地域エネルギーマネジメントシステムの提案 - ・さまざまなシステムの概略設計とシミュレーションの実施 | - ○環 境 - （低炭素・省エネルギー） ・防災都市にふさわしい電気エネルギーシステムを構築する。 ・地域に分散した発電システムが集中型のメガソーラーシステムと結合することによって、非常に効率的な発電コストと安定した電力供給を可能とする。 ・系統電力と蓄電池付メガソーラー電力との効率的な連携システムをつくる。 | - ○環 境 - （再生可能エネルギーの自給率） - （公共施設の電力貯蔵能力） - ・第１期基本設計、詳細設計の策定 - （再生可能エネルギーによるモデル都市として世界的認知） - ・メディアへのアプローチ | - ・電力事業者及び民間事業者 - ・気仙地域 - ・23〜25年度（概念設計と基本設計） - ・25〜28年度（建設と稼働） | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入推進事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（平成25年度～） ・農山漁村再生可能エネルギー導入事業のうち農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期確立事業（農林水産省）（復旧・復興対策分）（平成25年度～） ・地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業（環境省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | - 検討中 |
| ○自然エネルギー活用型スマート施設の構築 ・概要設計と基本設計 ・新たに建設する学校などの公共施設に、太陽光発電、蓄電池、バイオマス発電を導入し、スマート化した防災及びコミュ二ティの拠点の概念設計 | - ○環 境 - （低炭素・省エネルギー） - ・新設する学校などの公共施設は低炭素施設とし、防災及びコミュニティの拠点とするとともに、エネルギーコストの削減を図る。 - ・分散型なスマートシステムを設計し、世界中へ広めるとともに、地域の環境に対する新しい意識とそのコミュニティを創出する。 | - ○環 境 - （再生可能エネルギーの自給率） - （公共施設の電力貯蔵能力） - ・第２期計画の策定 - （再生可能エネルギーによるモデル都市として世界的認知） - ・メディアへのアプローチ | - ・２市１町、電池メーカーなど民間事業者 - ・気仙地域 - ・23〜25年度（概念設計と基本設計） - ・25〜28年度（建設と稼働） | 調整中 | 【活用する制度】 ・再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業（環境省）（平成23年度～平成27年度） 【今後活用を検討する制度】 ・地域の再生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業（環境省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | - 検討中 |
| - ○コンパクトシティの整備 (1）都市機能を集約したコンパクト中心市街地の整備 ・条件整理、体制構築 | ○超高齢化対応 （地域の福祉・介護） ・商業施設、公共施設、集落間の交通システムを効率化することにより、交流人口を増加させ、地域経済を活性化する。 ・環境負荷が少なく利便性の高い交通システムを実現する。また地域ICTシステムにより防災機能インフラ、医療・介護インフラの連携の高度化を図る。 ・高齢者の移動コストを最小化するまちづくりを行い、社会参画を促進する。 | - ○超高齢化 - （コンパクトシティの整備） - ・基本設計・詳細設計の策定 - （高齢者向け移動手段の整備） - ・基本設計・詳細設計の策定 | - ・大船渡市、陸前高田市、交通及び民間事業者 - ・気仙地域 - ・23〜24年度（概念設計と基本設計） - ・25〜28年度（建設と稼働） | 調整中 | 【活用する制度】 ・効果促進事業：被災者へのコミュニティバス運行支援事業（復興庁）（平成25年度～） 【今後活用を検討する制度】 ・効果促進事業：産業誘致・振興に向けた調査事業（復興庁）（平成25年度） ・市街地再開発事業、優良建築物等整備事業等の面的開発事業制度（国土交通省）（平成25年度～） ・都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく支援（国土交通省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平成25年度～） | 検討中 |
| （2）中心市街地に対する周辺地区（高台移転集落含む）の環境未来都市の推進 ・中心市街地地区外に対する条件整理と提案 | ○超高齢対応 - （地域の福祉・介護） ・環境負荷が少なく利便性の高い交通システムを実現する。また地域ICTシステムにより防災機能インフラ、医療・介護インフラの連携の高度化を図る。 |  |  | 調整中 | 【活用する制度】 ・効果促進事業：被災者へのコミュニティバス運行支援事業（復興庁）（平成25年度～） 【今後活用を検討する制度】 ・経済成長に資する情報通信技術の研究開発・利活用促進(安全・快適で環境にやさしい新たな街づくりの実現のための環境整備) （総務省）（平成25年度～） ・地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業形成推進モデル事業（環境省）（平25年度～） | 検討中 |
| （3）コミュニティバス交通ネットワークの構築 - ・概要設計と基本設計 - ・分散的に整備された地区へのコミュニティバス導入提案 | ○超高齢化対応 （地域の福祉・介護） ・環境負荷が少なく利便性の高い交通システムを実現する。また地域ICTシステムにより防災機能インフラ、医療・介護インフラの連携の高度化を図る。 ・高齢者の社会進出や福祉・介護を支える利便性が高い交通手段を整備する。 |  |  | 調整中 | 【活用する制度】 ・効果促進事業：被災者へのコミュニティバス運行支援事業（復興庁）（平成25年度～） 【今後活用を検討する制度】 ・都市の低炭素化の促進に関する法律案に基づく支援（国土交通省）（平成25年度～） ・経済成長に資する情報通信技術の研究開発・利活用促進(安全・快適で環境にやさしい新たな街づくりの実現のための環境整備) （総務省）（平成25年度～） | 検討中 |
| ○医療・福祉・介護の先進モデルの構築 ・在宅の生活を支える、訪問医療・介護・リハビリ、リハビリテーション病棟、診療所が連携した医療モデルの設計 ・先進的なICT技術を活用した医療・福祉情報ネットワークの設計（遠隔診療、クラウドカルテ、病院業務自動化の推進など） ・国内外の先進的な医療・福祉の取り組みの調査と評価、及び当地域への応用可能性の検討 | - ○超高齢化対応 - （地域の福祉・介護） - ・コミュニティを尊重しつつ、高齢者が社会的な生活を営み続けられるシステムの設計と構築を行う。 | ○超高齢化対応 （福祉・介護先進モデルの創出） ・システム構築とテスト導入 | - ・２市１町、地域医療・福祉関係事業者など - ・気仙地域 - ・23年度（概念設計と地域医療・福祉関係者の組織形成） - ・24年度（基本設計） - ・25年度（システム構築） - ・26年度（モデル化） - ・27年度（地域のブランド化） - ・28年度（地域のブランド化） | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・東日本大震災復興対策「被災地域情報化推進事業」（総務省）（平成25年度～） ・東日本大震災復興対策「介護基盤復興まちづくり整備事業」（厚生労働省）（平成25年度～） ・復興特区法における地域からの新たな特例の追加 | - 【既存】 ・雇用拡大奨励制度 |
| ○定置型蓄電池工場誘致等による新産業の振興 ・定置型蓄電池工場の誘致に向けて、工場の適切な規模、建設費及び生産設備などのイニシャルコスト、工場予定地で必要となる電気や上下水道などのインフラ整備の検討 | - ○その他 - （産 業） - ・大規模定置型蓄電池の生産工場を誘致し、再生可能エネルギー関連産業の拠点を構築する。 - ・自然エネルギーに関わる様々な企業・研究所を誘致し、部分的な地産地消型の新エネルギーモデルの構築と全世界への発信を行う。 | ○その他 - （再生可能エネルギー関連産業の振興） - スキーム検討、関係者調整 | - ・電池メーカーなど民間事業者 - ・大船渡市、陸前高田市 - ・23年度～28年度 | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 | 検討中 |
| ○先端技術及びノウハウを活用した水産業、農業、林業の振興 ・エネルギーマネジメントシステムによる植物工場、水産加工業の振興に関する概要設計と基本設計 | - ○その他 - （産 業） - ・低コストで良質なエネルギーを活用することにより地場産業の競争力を上げる。 - ・一次産業、二次産業におけるエネルギーコストの削減と低炭素化を実現する。 | ○超高齢化対応 ○その他 （自然エネルギーを活用した農業振興） 基本設計の策定 （水産業のインフラのスマート化） 基本設計の策定 | - ・水産関連事業者、農業関連事業者、林業関連事業者、その他民間事業者 - ・気仙地域 - ・23〜24年度（概要設計と基本設計） - ・25〜28年度（建設と稼働） | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・省エネ型ノンフロン整備促進事業（環境省）（平成25年度～） | - 【既存】 - ・企業立地優遇制度 - ・中小企業資金融資あっせん制度 ・雇用拡大奨励制度 |
| ○地場の産業を活性化する木造環境性能住宅団地の開発 ・地場の産業を活性化する木造環境性能住宅団地の開発の基本設計とモデル住宅の構築 ・高い断熱性、気密性を持ち、太陽電池、蓄電池利用などを備えた環境性能の高いゼロエネルギー住宅を、岩手県産の木材を最大限に利用して地元工務店による戸建及び集合住宅の団地開発を行い、 環境性能住宅のプロトタイプをつくる。 ・木質バイオマスを活用した地域暖房システムを災害復興住宅や住宅団地に導入の検討を行う。 ・スマートハウスプロジェクトで開発されたシステムを導入する。 | - ○その他 - （産 業） ・木造住宅、木質バイオマス、木質ペレットなど、豊富な森林資源を活かした産業の振興を図る。 | ○その他 （木材の地域消費率向上） - ・第１期プロジェクト | - ・森林組合及び関連事業者、建設関連事業者 - ・気仙地域 | 調整中 | 【今後活用を検討する制度】 ・住宅市場技術基盤強化推進事業（木造住宅・木造建築物の性能及び生産性向上等のための調査検討・普及事業のうち総合的な地域住宅生産体制の強化に関する方策の調査・検討等）（国土交通省）（平成25年度） ・環境・ストック活用推進事業（国土交通省）（平成25年度～） | - 【既存】 - ・企業立地優遇制度 - ・中小企業資金融資あっせん制度 - ・雇用拡大奨励制度 |

※記載の要領は（２）と同様

（５）直近１年間に実施する取組のスケジュール（複数の取組間の連携も記載）

| 取 組 内 容 |  | 25年 4月～6月 | 25年 7月～9月 | 25年 10月～12月 | 26年 1月～3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄電池を付帯したメガソーラー発電所の建設 |  | 設計・着工前調整 | 第１期工事 | 第２期基本調査 |  |
| 既存電力と再生可能エネルギーのハイブリッド・エネルギーシステムの構築 |  | 概念設計のためのシミュレーション | 基本設計 | 基本設計と詳細検討 | 基本設計と詳細検討 |
| 自然エネルギー活用型スマート施設の構築 |  | 第２期計画策定 |  |  | 第２期 詳細設計 |
| コンパクトシティの整備 |  |  |  |  |  |
|  | 都市機能を集約したコンパクト中心市街地の整備 | 基本計画策定 |  | 基本設計、実施設計策定 |  |
|  | 中心市街地に対する周辺地区（高台移転集落含む）の環境未来都市の推進 | モデル地区での推進体制の構築 |  |  |  |
|  | コミュニティバス交通ネットワークの構築 | 事業方針の策定 |  | 実証実験 |  |
| 医療・福祉・介護の先進モデルの構築 |  | ハード・ソフトの構築素案 |  | モデル検証 |  |
| 定置型蓄電池工場誘致等による新産業の振興 |  | 誘致スキームの検討 | 誘致に関する国・ 自治体との調整 | 誘致に関する国・自治体との調整 具体的な企業のリストアップ | 誘致調整 |
| 先端技術及びノウハウを活用した水産業、農業、林業の振興 |  | 基本設計 |  |  |  |
| 地場の産業を活性化する木造環境性能住宅団地の開発 |  | モデルの普及活動 | 生産体制の構築 |  |  |

※複数の取組間の連携も記載する。

３．取組の推進方策

（１） 体制 （次頁に詳細の体制図記載） ・２市１町からのメンバーと（社）東日本未来都市研究会、（社）二次電池社会システム研究会、シンクタンクなどのメンバーによって、気仙広域環境未来都市推進共同事業体（以下、「推進共同事業体」）を組織する。少数精鋭のチーム（スカンクワークス）とする。 ・推進共同事業体の運営委員会は、２市１町の首長が委員長と副委員長をつとめ、プロジェクトマネージャーとともにその運営を行う。 ・気仙広域環境未来都市のそれぞれの事業を推進するためプロジェクトチームを編成する。各プロジェクトチームのメンバーには（社）東日本未来都市研究会（（社）二次電池社会システム研究会を含む）の会員企業やその他の企業群からの者も含めて組成する。各プロジェクトには１人ずつコーディネーターを置き、推進のとりまとめ及び各チーム間の連絡調整を行う。 ・このプロジェクトチームを構成する企業については、（社）東日本未来都市研究会（（社）二次電池社会システム研究会を含む）の会員企業の他、東北電力なども含めた、地元企業の協力を得る。 ・気仙広域環境未来都市運営チームは、各プロジェクトチームの活動を統轄して管理し、地域密着型シンクタンクとしての機能を果たす。 ・各プロジェクトのマネジメントは経験豊富で世界レベルの者を当てる。 ・地域の住民との調和を保ち高めるため、２市１町の職員と運営チームはパブリック・リレーション活動を常時行う体制を作る。 ・発電事業と二次電池製造企業については、広く企業を募るとともに、必要に応じて支援企業体を形成し、運営会社を設立する。当初は補助金や優遇税制などに頼る部分もあるが、数年内に自立することを前提とする。 ※参考 「気仙広域環境未来都市推進共同事業体」の組織図

（２） プロジェクトマネジメントの方法 目標や取組内容などを明確にし、当地域を構成する２市１町を（社）東日本未来都市研究会が支援して、プロジェクトマネジメントを確実に遂行する。 ・２市１町と（社）東日本未来都市研究会などのメンバーによる運営チームが、目標や取組内容などについて事業評価を行い、適宜軌道修正を図りつつ各事業の進捗管理や調整を行う。 ・地域の復興事業は、住民参加型の事業と位置付け、特に、各プロジェクトのコーディネーターが住民との対話を通して、住民の意向を積極的に取り入れる。 ・事業ごとにプロジェクトチームを立上げ、それぞれのチームにおいて最適なマネジメントを実施する。 ・運営委員会はもとより、各プロジェクトにも優秀なプロジェクトマネージャーを配置する。 ・主たるプロジェクトマネージャーは、沖縄グリーンニューディール・プロジェクトのコンサルタントをはじめ、多様な分野でプロジェクトマネージャーの経験を有する東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻の宮田秀明教授（（社）東日本未来都市研究会代表理事）である。その他、数々の建設プロジェクトに対し、発注者側に立ったマネジメントとコンサルテーションに豊かな実績を有するコンサルタント会社の支援を受ける。 ・（社）東日本未来都市研究会と、（社）二次電池社会システム研究会は、約20社の日本を代表するバラエティーに富んだ企業によって構成されている。これらの企業から優秀なマネージャーを派遣していただき、プロジェクトの運営に当ってもらう。

（３） 都市間連携・ネットワークの活用方針 ・大船渡市、陸前高田市、住田町からなる地域のネットワークだけでなく、岩手県内、更には３県の被災地、被災地の６つの環境未来都市とネットワークを作り、情報交換、相互協力を行う。 ・（社）東日本未来都市研究会及び（社）二次電池社会システム研究会に属する企業が国外で展開しているスマートシティ関連プロジェクトにおける事例を共有し、活用する。 ・地域に環境未来都市を創出した成功事例の普及及び展開方策 ① 国内外のメディアを活用して成功事例を広める。 ② 商社などの海外ネットワークを活用して海外へ普及・展開を図る。 ・大船渡市、陸前高田市、住田町からなる地域のネットワーク ・住田町は、岩手県内の木質バイオマスエネルギーの活用に取り組んでいる葛巻町などと連携している。 ・宇宙航空研究開発機構（JAXA）の研究施設がある神奈川県相模原市など国内６市町で構成する「銀河連邦」に大船渡市が属しており、地域間交流が盛んに行われている。 ・（社）二次電池社会システム研究会に属する企業（商社やメーカーなど）が海外で展開しているスマートシティプロジェクトにおけるベストプラクティスを活用する。

計画の参考資料として、次の資料を作成し、添付する。

・取組内容詳細個票（様式２）

・選定時留保条件への対応表（様式３）

・各省意見への対応表（様式４）